INFORME DE EVALUACION DEL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

ENERO – DICIEMBRE

## INDICE

1 ANTECEDENTES

2. OBJETIVO

### 3. RESULTADOS ENERO-DICIEMBRE 2025

- INGRESOS

### GASTO EJERCIDO

- OBSERVACIONES DEL AVANCE REPORTADO POR CADA AREA

#### 4. CONCLUSIONES

#### 5. RECOMENDACIONES

#### 1. ANTECEDENTES

Derivado del Programa Anual de Evaluación, la Comisión de Agua de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, se elaboró el Programa Operativo Anual que es el Instrumento que ayuda a Planear, Programar, Operar, Evaluar y Controlar en el corto plazo las Acciones, Metas, Programas, Proyectos y Aplicación de Recursos para la consecución de los Objetivos planteados.

Por su parte, cada área integrante del Organismo Operador se encarga de ejecutar las acciones y entregar los informes, reportes y evidencias necesarias para evaluar el avance y cumplimiento de cada programa, así como la aplicación de recursos en cada uno.

La evaluación del cumplimiento avance y aplicación de recursos de cada programa presupuestario contenido en el POA 2025 se obtiene a través de los informes, reportes y evidencias entregados por las diferentes áreas que conforma al Organismo Operador de agua.

Los resultados de cumplimiento obtenidos, se clasifica dentro del rango de semaforización, con el objetivo de mostrar visualmente una alerta de las metas alcanzadas respecto de las metas programadas.

#### 2. OBJETIVO

Presentar las evaluaciones del período de Enero a Diciembre de los indicadores y actividades establecidos en el programa operativo anual 2025 para conocer los resultados que se encuentran en estado crítico e implementar estrategias de acción oportunamente.

3. RESULTADOS ENERO-DICIEMBRE 2025

## INGRESOS

| MES | PRESUPUESTADO 2025 | RECAUDACIÓN 2025 |
| --- | --- | --- |
| ENERO | $ 3,764,145.54 | $ 3,191,889.08 |
| FEBRERO | $ 3,764,145.54 | $ 2,631,871.59 |
| MARZO | $ 3,764,145.54 | $ 3,008,153.69 |
| ABRIL | $ 3,764,145.54 | $ 2,631,836.68 |
| MAYO | $ 3,764,145.54 | $ 3,739,768.03 |
| JUNIO | $ 3,764,145.54 | $ 3,864,018.10 |
| JULIO | $ 3,764,145.54 | $ 4,557,793.13 |
| AGOSTO | $ 3,764,145.54 | $ 4,170,516.91 |
| SEPTIEMBRE | $ 3,764,145.54 | $ 4,055,071.49 |
| OCTUBRE | $ 3,764,145.54 | $ 4,500,379.12 |
| NOVIEMBRE | $ 3,764,145.54 | $ 4,833,195.56 |
| DICIEMBRE | $ 3,764,145.30 | $ 7,643,512.59 |
|  | $ 45,169,746.24 | $ 48,828,005.97 |
|  | 100% | 108% |

COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

Al cierre del mes de diciembre, el ingreso presupuestado se ha superado en un 8%, es decir, $3,658,259.73 (Seis millones seiscientos cincuenta y ocho doscientos cincuenta y nueve 73/100 m.n.) sin embargo, se observa que la tendencia de recaudación es volátil por lo que es importante atender las actividades de notificación, suspensión, cortes y campañas de regularización. Así como verificar los cargos por notificaciones, excavaciones, reposición de baches desazolves y agua en pipa.

#### GASTO EJERCIDO

|  | AREA; PROGRAMA; ENE-DIC; VARIACION. PRESUPUESTO AUTORIZADO; EJERCIDO; $; %. DIRECCION GENERAL; A013 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO; 2,573,543.17; 2,573,543.17; 0.00; 0. ADMON. Y FINANZAS; A002 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS; 5,074,855.92; 4,099,835.95; 975,019.97; 19.12. COMERCIALIZACION; A007 CALIDAD EN EL SERVICIO; 5,057,328.95; 5,057,328.95; 0.00; 0. OPERATIVA Y TECNICA; INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y MANTTO HIDRAULICO; 37,714,558.15; 34,502,157.36; 3,212,400.79; 8.78. SUMA; 50,420,286.19; 46,232,865.43; 4,187,420.76; 8.3. |
| --- | --- |

Al cierre del mes de diciembre, el egreso presupuestado se tiene un subejercicio de $4,187,420.76 que representa el 8.3%.

Del gasto registrado se ha pagado un 91.7% resultando pendiente por pagar $4,187,420.76 (Cuatro Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 80/100 m.n.)

Por lo anterior se sugiere considerar el realizar una adecuación al presupuesto asignado para cada programa, así como disminuir los gastos no indispensables para la operación del organismo con el propósito de recuperar financieramente la aplicación de los presupuestos autorizados.

- OBSERVACIONES DEL AVANCE REPORTADO POR CADA AREA

## DIRECCION GENERAL

Las actividades programadas se han realizado en su totalidad; esto ha permitido atender las demandas de los usuarios acerca de los servicios que brinda el Organismo a través de citas, recorridos y supervisión de trabajos; así mismo se conoce el comportamiento de los principales indicadores en los que se muestra la necesidad de implementar -j estrategias que permitan mejorar las eficiencias: global, física y comercial, así como el seguimiento a los presupuestos de ingresos y egresos.

Al estar operando de manera continua todas las áreas del organismo, se logra cumplir con el fin de contribuir a mejorar la gestión pública de la CAAMTROH así como contribuir a mejorar la prestación del servicio de agua de la población del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo.

Entre las actividades pendientes se encuentran los reportes de redes sociales, evaluar al personal sobre el conocimiento del Cogido de Ética, actualizar el Manual de Procedimientos, Implementar controles internos en las áreas para entrega oportuna de información y evidencias.

## SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Respecto a la operación financiera de la Comisión de CAAMTROH, las actividades cotidianas se han realizado en su mayoría, sin embargo, los periodos de conclusión se han prolongado debido a la atención a las observaciones de la auditoria a la cuenta pública 2024, cabe señalar que en ambos se ha cumplido con el plazo y forma de entrega.

Entre las acciones pendientes se encuentra el pago de impuestos ISR y nomina 2024 y 2025,  la integración de documentación faltante en las pólizas de egresos de enero a diciembre del presente ejercicio, la elaboración del manual de procedimientos del área en general, priorizando el de recursos humanos y almacén, elaboración de actas de las sesiones del Comité de Adquisiciones, verificación del inventario de herramientas de Almacén, el pago de derechos a CONAGUA por extracción de agua desde el primer trimestre de 2023, 2024 y 2025 así como por descarga desde el segundo trimestre de 2022.

## COMERCIALIZACION

De manera operativa se realizan las actividades mensuales cotidianas tales como: toma de lecturas, atención al público, cobranza, suspensiones y emisión de reportes, Se ha obtenido un ingreso, resultando un 1.5% más de lo presupuestado al cierre del mes de diciembre.

A la fecha se reporta una cartera vencida de millones; así mismo se observa que se han realizado acciones para recuperar cartera vencida de años anteriores y notificaciones por tres meses de adeudo, de igual manera se registra ingreso por materiales sin embargo, el ingreso por excavación y reposición de baches es bajo

Entre las acciones pendientes se encuentra la actualización del padrón de usuarios pensionados, emisión de notificaciones y cortes de red de cartera vencida, actualización de manual de procedimientos.

## SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA

Se han realizado la mayoría de las actividades programadas tales como: elaboración de factibilidades, digitalización de infraestructura de la Comisión, integración de expedientes técnicos, seguimiento a gestión de proyectos y supervisión de obras; sin embargo es importante contar con las evidencias y reportes para conocer el tamaño de la infraestructura de agua y alcantarillado del organismo operador, tanto existente como digitalizada, ya que dichas actividades permitirán cumplir con el propósito de construir nueva infraestructura hidráulica y por ende contribuir a mejorar la prestación de los servicios en el municipio.

Entre las actividades urgentes de realizar se encuentra la actualización de manual de procedimientos, la presentación de reportes que permitan medir el cumplimiento de los indicadores obtenidos conforme a la metodología de marco lógico.

Se han realizado los trabajos indispensables para la operación del Organismo tales como tandeos, mantenimiento y reparación de vehículos, mantenimiento básico a equipos de fuentes de abastecimiento, sin embargo, no se ha establecido la programación ni control de actividades requeridas desde inicio del ejercicio.

Entre otras actividades pendientes se encuentra presentar y dar cumplimiento al programa de verificación vehicular y pago de tenencias, elaborar el diagnóstico de fuentes de abastecimiento, la actualización de manual de procedimientos.

Si bien se han llevado a cabo los trabajos cotidianos de instalación de tomas de agua, instalación de descargas sanitarias, reparación de fugas, reubicación, bacheo, entre otros, no se han proporcionado los reportes para conocer el resultado de los indicadores elaborados conforme a la metodología del marco lógico con los que se pretende realizar los trabajos de manera eficiente y eficaz al ejecutarlos oportunamente tanto para brindar un servicio de calidad a los usuarios como para evitar el desperdicio de agua en las fugas.

Entre las actividades pendientes de realizar se encuentra el reporte y análisis de trabajos realizados en el trimestre, así como la actualización de manual de procedimientos.

Las actividades programadas para garantizar la calidad del agua que se suministra a los usuarios se han realizado en su totalidad, tales como el suministro de cloro en las fuentes de abastecimiento, muestreo de niveles de cloro en tomas domiciliarias, entrega de reportes semanales, mtto, y/o instalación de equipos de cloración. Respecto a las plantas de tratamiento de aguas residuales se ha realizado el mantenimiento y la operación básicos.

Entre las actividades que se han dejado pendiente se encuentra el análisis físicoquímico-bacteriológico de agua potable y aguas residuales, la verificación de descargas a industrias, comercios y talleres mecánicos, el programa de mantenimiento a equipos de cloración, elaboración de manual de procedimientos.

## 4. CONCLUSIONES

La Obtención y cumplimiento de metas de cada una de las áreas y de programas del Organismo encaminan a la Comisión de Agua para consolidarse como la mejor evaluada a nivel Estatal; así mismo permitirá establecer las bases para que en el mediano y largo plazo se cumplan los ejes del Plan de Desarrollo Municipal del Ejercicio Fiscal 2024 y 2025.

Al evaluar los avances y resultados, se visualiza que las actividades se realizan de acuerdo a la operación diaria, sin embargo, no se ha concretado la planeación y evaluación oportuna de las mismas lo que disminuye el porcentaje de cumplimiento poniendo en riesgo la eficiencia y eficacia de la administración de recursos materiales, económicos y humanos lo que conlleva a disminuir la calidad en el servicio que brinda el organismo operador del agua.

### 5. RECOMENDACIONES

Toda vez que se trata de los resultados de evaluaciones al Ejercicio Fiscal 2025, es importante cumplir con la emisión de reportes mensuales en tiempo y forma oportunos, realizar mesas de seguimiento periódicas, así como evaluar y hacer de conocimiento de los coordinadores de cada área los resultados obtenidos con el propósito de facilitar la toma de decisiones de la Dirección General.

Es importante que cada responsable de área se capacite en temas como: Presupuesto Basado en Resultados, Evaluación de Programas Presupuestarios, Metodología del Marco Lógico, Elaboración de Indicadores, Integración de los reportes de Gestión Financiera Trimestral, para que puedan medir y en su caso actualizar, los indicadores de desempeño para garantizar su cumplimiento, pero principalmente para lograr que los recursos financieros sean aplicados de manera eficiente en beneficio de los usuarios al brindarles servicios de mejor calidad y calidez.

Tepeji del Río de Ocampo, Hgo. a 26 de enero de 2026

MTRO. RICARDO SILVA MORTEO

CONTRALOR INTERNO DE LA CAAMTROH